П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО ЛЕСНАЯ»
                                                             с. Лесная

«   16   »   апреля   2012 г.                                                                         №  09

«Об организации работы по подготовке

к безаварийному пропуску паводковых

вод в 2012 году на территории сельского

поселения  «село Лесная»

В целях своевременного предотвращения чрезвычайных ситуаций в период весенне - летнего половодья 2012 года и принятия необходимых мер по уменьшению материального ущерба предприятиям и населению, а также для оперативного руководства проведением аварийно- спасательных и других неотложных работ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Для организации и оперативного проведения превентивных мероприятий, направленных на обеспечение безопасного прохождения весенне- летнего  половодья, руководства проведением аварийных и других работ определить оперативную группу по обеспечению безопасного прохождения весенне- летнего половодья  2012 года (противопаводковая оперативная группа) в составе согласно распоряжению администрации сельского поселения «село Лесная» № 34 от 16.04.2012г.

- Утвердить план превентивных мероприятий по обеспечению безопасного прохождения весенне- летнего половодья на территории сельского поселения «село Лесная»

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава сельского поселения «село Лесная»                             К.П.Харитонов.

Приложение

К постановлению администрации

Сельского поселения «село Лесная»

№ 09 от 16.04.2012г.

План

превентивных противопаводковых мероприятий

в сельском поселении «село Лесная» в 2012 году.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный | Отм. Об исп |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Принять постановление Об организации работы по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод в 2012 году на территории сельского поселения «село Лесная» | Апрель | Глава сельского поселения «село Лесная» |  |
|  | Провести заседание КЧС и ОПБ сельского поселения «село Лесная» по вопросу подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод в 2012г. | Апрель | Председатель КЧС и ОПБ |  |
|  | Доводить до населения информацию о паводковой ситуации в сельском поселении «село Лесная» | По необходимости | Начальник оперативной группы |  |
|  | Привести в порядок места хранения бытовых отходов и подъезды к ним | Апрель | Глава сельского поселения «село Лесная» |  |
|  | Создать необходимый аварийный запас горюче- смазочных материалов на период весеннего паводка | Апрель | Глава сельского поселения «село Лесная» |  |
|  | Обеспечить постоянную готовность специализированной техники | Апрель | Начальник оперативной группы |  |
|  | Обеспечить круглосуточный режим оказания медицинской помощи населению | Постоянно | ФАП с.Лесная |  |
|  | Провести отвод талых вод от подстанций электросетей, на объектах энергообеспечения | Апрель | ДЭС с.Лесная |  |
|  | Подготовить резервный жилой фонд для размещения населения, эвакуированного из зон возможного затопления | Апрель | Глава сельского поселения «село Лесная» |  |
|  | Подготовить плавсредства на случай выполнения спасательных работ (заключение договоров с владельцами) | Апрель | Глава сельского поселения «село Лесная» |  |
|  | Обеспечить своевременное финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС | По решению КЧС | Бухгалтерия |  |
|  | Определить состав и привести в готовность силы и средства, привлекаемые на выполнение противопаводковых мероприятий | До 25.04.2012г. | Председатель КЧС и ОПБ |  |